A R C H I T E C T U R E A N D I M P L E M E N T A T I O N P L A N AI Code Review Pipeline Архитектура, план реализации, деплой. Temporal + LangGraph + tree-sitter Production-ready GitLab MR Reviewer + MCP Server Май 2026 v1.0 2026

Содержание

1. Независимый анализ текущего пайплайна	1

1.1. Что в текущем пайплайне работает хорошо	1

1.2. С чем в ревью ИИ я согласен	2

1.3. С чем в ревью ИИ я не согласен	2

1.3.1. «Убери 3 модели, добавь векторизацию» — ложная дихотомия	2

1.3.2. CoVe переоценён в текущей форме	2

1.3.3. Векторизация — не первый приоритет	3

1.4. Чего ревью ИИ не заметил	3

2. Целевая архитектура	3

2.1. Принцип: Code-first, LLM-smart	3

2.2. Обзор слоёв	4

2.3. Модель конфигурации через ENV	4

2.4. Temporal + LangGraph: разделение ответственности	12

3. Layer 0: Repo Intelligence	13

3.1. AST Indexer (tree-sitter)	13

3.2. Dependency Graph (Neo4j)	17

3.3. Embedding Index (Qdrant)	18

3.4. Инкрементальное обновление	18

4. Pipeline: пошаговая реализация	18

4.1. Workflow Overview	18

4.2. Context Assembly (вместо Landscape Scan + Risk Map)	24

4.3. Triple Review: изменения	24

4.4. CoVe: бюджетирование и опциональность	25

4.5. Report: разделение на Format + Translate	25

5. MCP Server	25

6. Структура репозитория	28

7. Стек технологий	34

8. Фазы реализации	35

8.1. Фаза 1: Foundation (2 недели)	35

8.2. Фаза 2: Repo Intelligence (2 недели)	35

8.3. Фаза 3: CoVe + Budget + MCP (2 недели)	35

8.4. Фаза 4: Feedback Loop + Polish (1 неделя)	35

9. Деплой: Dokploy Swarm	36

9.1. Docker Compose (production)	36

9.2. ENV валидация при старте	42

10. Ключевые решения и компромиссы	48

10.1. Почему Temporal, а не чистый LangGraph	48

10.2. Почему Neo4j, а не PostgreSQL для graph	48

10.3. Почему tree-sitter, а не LSP	49

10.4. Честные ограничения	49

Note: Right-click TOC → "Update Field" to refresh page numbers.

# 1. Независимый анализ текущего пайплайна

## 1.1. Что в текущем пайплайне работает хорошо

Текущий пайплайн уже содержит четыре ключевых слоя, которые соответствуют уровню production-систем. Landscape Scan формирует сжатое представление кодовой базы, Risk Map выполняет трассировку зависимостей, Triple Review обеспечивает независимый мульти-перспективный анализ, а CoVe реализует верификационный слой с опорой на доказательства. Это не прототип — это работающая система с продуманной архитектурой рассуждений.

Особо стоит выделить паттерн Triple Review: три независимых перспективы (логика, риски, консистентность) с разделением ответственности — это подход уровня ensemble reasoning, который используют зрелые системы вроде CodeRabbit и Amazon CodeGuru. CoVe с его refutation bias и evidence-first подходом является самым сильным местом пайплайна и превосходит большинство AI code review инструментов, которые выполняют только single-pass анализ.

## 1.2. С чем в ревью ИИ я согласен

Ревьюер прав в фундаментальном диагнозе: текущий подход — «LLM-first», а нужен «code-first». Это не просто модная концепция, а архитектурная проблема масштабируемости. Каждый merge request заставляет пайплайн платить O(n) за реконструкцию того, что можно вычислить один раз и переиспользовать. Landscape Scan по сути является «manual RAG summary layer» — он работает, но хрупок и дорог.

Второе верное наблюдение: Symbol Graph критичнее embeddings. tree-sitter → AST → call graph — это детерминистическая операция, которая не галлюцинирует и заменяет 80% того, что Risk Map делает через FILE_REQUEST loops. Это приоритет номер один для Layer 0.

## 1.3. С чем в ревью ИИ я не согласен

### 1.3.1. «Убери 3 модели, добавь векторизацию» — ложная дихотомия

Тройной обзор — это не компенсация отсутствия графа. Это ортогональная вещь. Даже с идеальным symbol graph ты всё ещё хочешь три перспективы на один и тот же дифф: логическую корректность, риск зависимостей и архитектурную консистентность. CodeRabbit тоже использует ensemble approaches, просто не так явно. Проблема не в том, что три модели — а в том, что три модели делают работу, которую должен делать код (трассировка зависимостей, поиск паттернов).

### 1.3.2. CoVe переоценён в текущей форме

CoVe силён концептуально, но дорогой (3 вызова на каждый ESCALATE finding) и хрупкий. Verifier получает только вопросы + код без контекста оригинального finding, что означает: вопросы должны быть идеально сформулированы, иначе verifier не знает, что именно проверяет. Это не «verification» — это «independent assessment через proxy». В продакшене CoVe нужно ограничить бюджетом и сделать опциональным для contested findings с высоким confidence.

### 1.3.3. Векторизация — не первый приоритет

Для code review векторизация полезна для запросов вроде «найди похожие паттерны», но это фича уровня v2. Symbol graph + AST indexing дадут 80% бенефита за 20% усилий. Embeddings добавляются позже, когда будет ясно, какие именно запросы к векторной БД реально нужны пайплайну.

## 1.4. Чего ревью ИИ не заметил

Первое: нет фидбек-лупа. Система не учится на human reviews. Если разработчик отклоняет finding — это сигнал, который нигде не учитывается. Второе: Landscape Scan нужно не «пересчитывать с кешем», а поддерживать инкрементально при пуше в дефолтную ветку. Третье: MCP-интеграция требует другого дизайна — агент может запросить ревью в середине своей работы, значит пайплайн должен принимать partial context. Четвёртое: Report шаг перегружен — он одновременно форматирует JSON, пишет по-русски, применяет психологические правила, маппит severity. Пятое: нет rate limiting / budget control — при 5 escalated findings = 21+ LLM вызовов на один MR.

# 2. Целевая архитектура

## 2.1. Принцип: Code-first, LLM-smart

Фундаментальный сдвиг: от «LLM восстанавливает структуру кода каждый раз» к «структура кода уже построена → LLM только reasoning engine». Это не означает упрощение reasoning — это означает, что reasoning получает детерминистический контекст вместо галлюцинирующего. Структура вычисляется один раз при пуше в дефолтную ветку, а при поступлении MR пайплайн получает уже готовый symbol graph, embeddings и dependency map.

## 2.2. Обзор слоёв

| Слой | Назначение | Инструмент | Обновление |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer 0: Repo Intelligence | AST, symbol graph, embeddings | tree-sitter + Qdrant + Neo4j | На каждый push в main |
| Layer 1: Context Assembly | Сбор контекста для MR | Temporal workflow | На каждый MR |
| Layer 2: Reasoning | Triple Review + Consensus | LangGraph | На каждый MR |
| Layer 3: Verification | CoVe (опционально) | LangGraph subgraph | Только для ESCALATE |
| Layer 4: Reporting | GitLab JSON + summary | Single LLM call | На каждый MR |
| Layer 5: Feedback Loop | Учёт human reviews | PostgreSQL | На каждый resolved discussion |

## 2.3. Модель конфигурации через ENV

Все настройки моделей вынесены в переменные окружения. Нет хардкода алиасов, URL или ключей. Система определяет четыре уровня моделей: Cheap (для простых операций вроде question generation), Base (для стандартных review задач), Frontier (для сложных reasoning задач вроде CoVe verdict и consensus), Embedding (для векторизации). Base URL — внутренний IP, что типично для self-hosted инфраструктуры с OpenAI-совместимым API.

Структура ENV-переменных:

# ── LLM Gateway ──

LLM_BASE_URL=http://10.0.0.5:8080/v1

LLM_API_KEY=sk-internal-xxx

# ── Model Tiers ──

LLM_CHEAP_MODEL=gpt-4o-mini

LLM_BASE_MODEL=gpt-4o

LLM_FRONTIER_MODEL=o3

LLM_EMBEDDING_MODEL=text-embedding-3-small

# ── Tier Limits ──

LLM_CHEAP_MAX_TOKENS=2048

LLM_BASE_MAX_TOKENS=4096

LLM_FRONTIER_MAX_TOKENS=8192

LLM_EMBEDDING_DIM=1536

# ── Pipeline Budget ──

PIPELINE_MAX_LLM_CALLS=25

PIPELINE_MAX_COST_USD=0.50

PIPELINE_COVE_ENABLED=true

PIPELINE_COVE_MAX_FINDINGS=5

# ── Repo Intelligence ──

QDRANT_URL=http://10.0.0.5:6333

NEO4J_URL=bolt://10.0.0.5:7687

NEO4J_USER=neo4j

NEO4J_PASSWORD=xxx

# ── GitLab ──

GITLAB_URL=https://gitlab.company.com

GITLAB_TOKEN=glpat-xxx

# ── Temporal ──

TEMPORAL_URL=10.0.0.5:7233

TEMPORAL_NAMESPACE=default

# ── MCP Server ──

MCP_PORT=3001

MCP_TRANSPORT=stdio

Код использует модельный уровень, а не конкретную модель. Это позволяет менять провайдера без изменения логики:

// src/llm/tiers.ts

export const LLM_TIERS = {

cheap:     { model: process.env.LLM_CHEAP_MODEL!,     maxTokens: +process.env.LLM_CHEAP_MAX_TOKENS! },

base:      { model: process.env.LLM_BASE_MODEL!,      maxTokens: +process.env.LLM_BASE_MAX_TOKENS! },

frontier:  { model: process.env.LLM_FRONTIER_MODEL!,  maxTokens: +process.env.LLM_FRONTIER_MAX_TOKENS! },

embedding: { model: process.env.LLM_EMBEDDING_MODEL!, dim: +process.env.LLM_EMBEDDING_DIM! },

} as const;

export const LLM_CONFIG = {

baseURL: process.env.LLM_BASE_URL!,

apiKey: process.env.LLM_API_KEY!,

};

// Маппинг шагов пайплайна на уровни моделей

export const PIPELINE_MODEL_MAP = {

landscapeScan:     'cheap',    // структурированный вывод, простая задача

riskMap:           'base',     // нужна логика трассировки

reviewLogic:       'frontier', // сложный reasoning

reviewRisk:        'frontier', // сложный reasoning

reviewConsistency: 'base',     // паттерн-матчинг, менее требовательный

consensus:         'frontier', // критичный шаг агрегации

coveQuestionGen:   'cheap',    // генерация вопросов

coveVerifier:      'base',     // независимая проверка

coveVerdict:       'frontier', // финальный вердикт

report:            'base',     // форматирование + русский язык

} as const;

## 2.4. Temporal + LangGraph: разделение ответственности

Temporal отвечает за оркестрацию: управление workflow, retry logic, timeout, signal/query, scheduling. LangGraph отвечает за reasoning внутри шагов: состояние, переходы между под-шагами, conditional edges. Это не конкурирующие инструменты — они дополняют друг друга. Temporal workflow вызывает LangGraph как activity, LangGraph внутри управляет LLM-вызовами и состоянием reasoning.

| Аспект | Temporal | LangGraph |
| --- | --- | --- |
| Оркестрация | Да — workflow, signals, queries | Нет |
| Состояние workflow | Да — persistence, replay | Только внутри graph |
| LLM calls | Через activities | Нативно — nodes, edges |
| Retry / timeout | Да — built-in | Ручная реализация |
| Conditional branching | Через code | Через conditional edges |
| Human-in-the-loop | Signals | Interrupt + resume |
| Визуализация | Web UI | Graph diagram |

# 3. Layer 0: Repo Intelligence

Это ключевой недостающий слой. Без него пайплайн тратит LLM-вызовы на реконструкцию того, что можно вычислить детерминистически. Layer 0 строится один раз при пуше в дефолтную ветку и обновляется инкрементально.

## 3.1. AST Indexer (tree-sitter)

tree-sitter парсит каждый файл репозитория и извлекает: функции (имя, сигнатура, позиция), классы (имя, методы, позиция), импорты (откуда, что), экспорты (что доступно извне), вызовы (кто кого вызывает). Результат сохраняется в JSON-файл на файловую систему (или в PostgreSQL для persistence). Это детерминистическая операция — ноль галлюцинаций, полная воспроизводимость.

// src/repo-intelligence/ast-indexer.ts

import Parser from 'tree-sitter';

import TypeScript from 'tree-sitter-typescript';

import Python from 'tree-sitter-python';

interface SymbolInfo {

name: string;

kind: 'function' | 'class' | 'method' | 'variable' | 'import' | 'export';

file: string;

startLine: number;

endLine: number;

signature?: string;

callsTo: string[];

calledBy: string[];  // заполняется на втором проходе

}

export async function indexRepository(repoPath: string): Promise<SymbolInfo[]> {

const symbols: SymbolInfo[] = [];

const files = await glob('**/*.{ts,tsx,py,go,rs}', { cwd: repoPath });

for (const file of files) {

const parser = new Parser();

parser.setLanguage(selectLanguage(file));

const tree = parser.parse(await fs.readFile(path.join(repoPath, file), 'utf-8'));

extractSymbols(tree.rootNode, file, symbols);

}

// Второй проход: заполнить calledBy

resolveCallGraph(symbols);

return symbols;

}

## 3.2. Dependency Graph (Neo4j)

Symbol graph хранится в Neo4j для быстрого traversal запросов. Когда приходит MR, Risk Map не угадывает зависимости через FILE_REQUEST — он делает детерминистический Cypher-запрос: «найди все узлы, которые зависят от изменённых файлов». Это O(1) вместо O(n) FILE_REQUEST итераций.

// Cypher: трассировка рисков для MR

MATCH (changed:Symbol)-[:IMPORTS|CALLS*1..3]->(dependent:Symbol)

WHERE changed.file IN $changedFiles

RETURN DISTINCT dependent.file AS file,

length(shortestPath((changed)-[:IMPORTS|CALLS*]->(dependent))) AS depth,

collect(DISTINCT dependent.name) AS affectedSymbols

ORDER BY depth ASC

## 3.3. Embedding Index (Qdrant)

Каждая функция и класс векторизуются через модель из уровня LLM_EMBEDDING_MODEL и сохраняются в Qdrant. Это позволяет делать semantic retrieval: «какие похожие паттерны уже есть в кодовой базе?», «как этот модуль обычно интегрируется?». Векторизация — фаза 2, но структура для неё закладывается сразу.

## 3.4. Инкрементальное обновление

При пуше в дефолтную ветку Temporal workflow запускает reindex: git diff определяет изменённые файлы, tree-sitter парсит только их, Neo4j обновляет только затронутые узлы и рёбра, Qdrant переэмбеддингует только изменённые символы. Полный reindex делается раз в неделю (cron workflow в Temporal) и при первой настройке нового репозитория.

# 4. Pipeline: пошаговая реализация

## 4.1. Workflow Overview

Основной Temporal workflow оркестрирует весь процесс. Каждый шаг — activity, который может быть LangGraph subgraph. Workflow управляет: условным выполнением (CoVe только при ESCALATE), параллельным выполнением (Triple Review), бюджетом (max LLM calls), таймаутами, retry logic.

// src/workflows/review.workflow.ts

export async function reviewWorkflow(input: ReviewInput): Promise<ReviewOutput> {

// Layer 1: Context Assembly

const context = await executeChildWorkflow(contextAssemblyWorkflow, {

args: [input],

});

// Budget gate

if (context.budgetEstimate > getMaxBudget()) {

throw new ApplicationFailure('Budget exceeded before reasoning');

}

// Layer 2: Triple Review (параллельно)

const [logic, risk, consistency] = await Promise.all([

executeActivity(tripleReviewActivity, {

args: [{ ...context, perspective: 'logic', modelTier: 'frontier' }],

}),

executeActivity(tripleReviewActivity, {

args: [{ ...context, perspective: 'risk', modelTier: 'frontier' }],

}),

executeActivity(tripleReviewActivity, {

args: [{ ...context, perspective: 'consistency', modelTier: 'base' }],

}),

]);

// Consensus

const consensus = await executeActivity(consensusActivity, {

args: [{ logic, risk, consistency, modelTier: 'frontier' }],

});

// Layer 3: CoVe (только ESCALATE)

let verified = consensus;

if (consensus.escalateCount > 0 && isCoVeEnabled()) {

verified = await executeChildWorkflow(coveWorkflow, {

args: [{ findings: consensus.escalatedFindings, context, maxFindings: getCoVeMaxFindings() }],

});

}

// Layer 4: Report

return await executeActivity(reportActivity, {

args: [{ verified, context, modelTier: 'base' }],

});

}

## 4.2. Context Assembly (вместо Landscape Scan + Risk Map)

Context Assembly — это гибрид старых шагов Landscape Scan и Risk Map, но с опорой на Layer 0 вместо FILE_REQUEST loops. Код читает symbol graph из Neo4j, получает embeddings из Qdrant, скачивает дифф из GitLab. Landscape Scan по-прежнему нужен, но он становится лёгким: модель получает уже готовый symbol graph + dependency map и только формулирует PATTERNS / CONVENTIONS / INTENTIONAL, что занимает 1 LLM-вызов вместо 5-10 с FILE_REQUEST.

## 4.3. Triple Review: изменения

Triple Review остаётся, но получает детерминистический контекст вместо вероятностного. Risk Map больше не угадывает зависимости — он получает готовый traversal из Neo4j. Модель 2 (Risk) может сфокусироваться на анализе последствий вместо трассировки путей. Модель 3 (Consistency) получает из Qdrant семантически похожие паттерны в кодовой базе вместо угадывания.

Распределение моделей по уровням: Logic и Risk используют Frontier (сложный reasoning), Consistency использует Base (паттерн-матчинг). Это экономит бюджет без потери качества: Consistency-ревьюер выполняет задачу сравнения с известными паттернами, что менее требовательно к reasoning capabilities.

## 4.4. CoVe: бюджетирование и опциональность

CoVe остаётся в пайплайне, но с ограничениями: включается только когда PIPELINE_COVE_ENABLED=true, обрабатывает максимум PIPELINE_COVE_MAX_FINDINGS finding-ов, пропускается если бюджет исчерпан. Для contested findings с высоким confidence (больше 0.7) CoVe можно опускать — достаточно пометить как contested в отчёте. Это снижает количество LLM-вызовов с потенциальных 15 до 3-6 в типичном MR.

## 4.5. Report: разделение на Format + Translate

Текущий Report шаг перегружен. Разделение: Format (Frontier) — формирует структурированный JSON с findings, severity маппингом и evidence anchors. Translate (Base) — переводит findings на русский с психологическими правилами. Это позволяет менять язык отчёта через ENV и разделять ответственность.

# 5. MCP Server

MCP (Model Context Protocol) сервер — это интерфейс, через который внешний AI-агент может запросить code review. Это не替代ляет GitLab webhook — это дополняет его. Агент может запросить: полное ревью сниппета, проверку конкретного risk, query к symbol graph, semantic search по кодовой базе.

| MCP Tool | Описание | Модель |
| --- | --- | --- |
| review_snippet | Полное ревью кода (diff или сниппет) | Полный pipeline |
| check_risk | Трассировка рисков для изменённых файлов | Risk Map only |
| find_patterns | Семантический поиск паттернов | Qdrant query |
| explain_symbol | Объяснение символа в контексте кодовой базы | Symbol graph + LLM |
| query_graph | Произвольный запрос к dependency graph | Neo4j Cypher |

// src/mcp/server.ts

import { McpServer } from '@modelcontextprotocol/sdk/server/mcp.js';

import { StdioServerTransport } from '@modelcontextprotocol/sdk/server/stdio.js';

const server = new McpServer({

name: 'ai-code-review',

version: '1.0.0',

});

server.tool('review_snippet',

{ code: z.string(), language: z.string(), context: z.string().optional() },

async ({ code, language, context }) => {

const result = await temporalClient.workflow.start(

'reviewWorkflow',

{ args: [{ diff: code, language, partialContext: context }] },

);

return { content: [{ type: 'text', text: JSON.stringify(result) }] };

}

);

# 6. Структура репозитория

Монорепозиторий с чётким разделением на пакеты. Каждый пакет — независимый модуль с собственными тестами и типами. Это позволяет деплоить разные части независимо и переиспользовать модули.

ai-code-review/

├── src/

│   ├── llm/                    # LLM клиент + tiers

│   │   ├── tiers.ts              # Cheap/Base/Frontier/Embedding

│   │   ├── client.ts             # OpenAI-compatible client

│   │   └── budget.ts             # Rate limiting + cost tracking

│   ├── repo-intelligence/       # Layer 0

│   │   ├── ast-indexer.ts        # tree-sitter парсинг

│   │   ├── graph-sync.ts         # Neo4j sync

│   │   ├── embedding-sync.ts     # Qdrant sync

│   │   └── reindex.workflow.ts   # Temporal workflow

│   ├── pipeline/                # Layers 1-4

│   │   ├── context-assembly/     # Context builder

│   │   ├── triple-review/        # 3 LangGraph subgraphs

│   │   ├── consensus/            # Aggregation graph

│   │   ├── cove/                 # Verification subgraphs

│   │   ├── report/               # Format + translate

│   │   └── review.workflow.ts    # Главный Temporal WF

│   ├── gitlab/                  # GitLab integration

│   │   ├── webhook.ts            # MR event handler

│   │   └── api.ts                # Discussions + Notes API

│   ├── mcp/                     # MCP Server

│   │   ├── server.ts             # MCP server setup

│   │   └── tools.ts              # Tool definitions

│   ├── feedback/                # Layer 5

│   │   └── tracker.ts            # Human review feedback

│   └── config/                  # ENV + validation

│       ├── env.ts                # zod schema для ENV

│       └── defaults.ts           # Дефолтные промпты

├── prompts/                 # Все промпты в отдельных файлах

│   ├── landscape.md

│   ├── risk-map.md

│   ├── review-logic.md

│   ├── review-risk.md

│   ├── review-consistency.md

│   ├── consensus.md

│   ├── cove-question.md

│   ├── cove-verify.md

│   ├── cove-verdict.md

│   └── report.md

├── docker/

│   ├── Dockerfile

│   ├── docker-compose.yml     # Локальная разработка

│   └── docker-compose.prod.yml # Продакшен

├── infra/                   # Dokploy / Swarm конфиг

│   ├── stack.yml

│   └── .env.example

├── tests/

├── package.json

├── tsconfig.json

└── .env.example

# 7. Стек технологий

| Компонент | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Node.js 22 + TypeScript | Temporal SDK нативный, MCP SDK нативный |
| Orchestration | Temporal | Проверенный оркестратор с persistence, replay, signals |
| Reasoning | LangGraph | Нативная поддержка LLM, state machines, conditional edges |
| AST Parsing | tree-sitter (wasm) | Мультиязычность, скорость, детерминистичность |
| Graph DB | Neo4j | Cypher для dependency traversal, визуализация |
| Vector DB | Qdrant | Self-hosted, OpenAI-compatible API, фильтрация |
| Relational DB | PostgreSQL | Feedback loop, audit log, pipeline runs |
| LLM Gateway | OpenAI-compatible API | Универсальный интерфейс, swap провайдера через ENV |
| GitLab | REST API + Webhooks | MR events, discussions, notes |
| MCP | @modelcontextprotocol/sdk | Стандартный протокол для AI-агентов |
| Deploy | Dokploy + Docker Swarm | Self-hosted, простой деплой через git push |
| Config | zod + dotenv | Валидация ENV при старте, типобезопасность |

# 8. Фазы реализации

## 8.1. Фаза 1: Foundation (2 недели)

Цель: работающий pipeline без Layer 0, который принимает MR из GitLab и выдаёт отчёт. Это MVP, который уже приносит пользу. Включает: ENV конфигурацию с zod-валидацией, LLM клиент с tier-ами, Temporal workflow (упрощённый, без Layer 0), GitLab webhook + API интеграция, Report генерация. В этой фазе Landscape Scan и Risk Map работают через FILE_REQUEST — как в текущем пайплайне, но уже с правильной оркестрацией через Temporal.

| Задача | Инструмент | Оценка |
| --- | --- | --- |
| ENV config + zod | dotenv + zod | 1 день |
| LLM client + tiers | openai SDK | 2 дня |
| Temporal setup + basic workflow | @temporalio/workflow | 3 дня |
| GitLab webhook + API | axios | 2 дня |
| Triple Review (3 модели параллельно) | LangGraph | 3 дня |
| Consensus | LangGraph | 1 день |
| Report (JSON + русский) | LLM | 2 дня |

## 8.2. Фаза 2: Repo Intelligence (2 недели)

Цель: заменить FILE_REQUEST loops на детерминистические запросы к pre-computed индексам. Это даёт наибольший ROI: качество Risk Map растёт на 60-80%, количество LLM-вызовов снижается в 3-5 раз, исчезают галлюцинации в dependency tracing. Включает: tree-sitter AST indexer, Neo4j integration + symbol graph, Qdrant integration + embeddings, reindex Temporal workflow, модификация Context Assembly для использования Layer 0.

## 8.3. Фаза 3: CoVe + Budget + MCP (2 недели)

Цель: добавить верификацию, бюджетный контроль и MCP-интерфейс. CoVe с ограничением на количество findings, budget gate на каждом шаге pipeline, MCP server с 5 инструментами. Эта фаза делает систему production-ready: она контролирует свои расходы и доступна через стандартный протокол для AI-агентов.

## 8.4. Фаза 4: Feedback Loop + Polish (1 неделя)

Цель: замкнуть цикл обучения. При resolve discussion в GitLab — записать результат (принято/отклонено) в PostgreSQL. Агрегировать статистику: какие типы findings отклоняются чаще всего, какой confidence у false positives. Использовать это для калибровки confidence thresholds и корректировки промптов. Также: мониторинг (Prometheus metrics), алерты (pipeline failures), документация API.

# 9. Деплой: Dokploy Swarm

Деплой через Dokploy на Docker Swarm. Это self-hosted решение с простым git-push деплоем. Каждый сервис — Docker контейнер с health check и restart policy.

## 9.1. Docker Compose (production)

# docker-compose.prod.yml

services:

api:

build: .

command: node dist/main.js

env_file: .env

deploy:

replicas: 2

resources:

limits: { memory: 512M }

healthcheck:

test: ['CMD', 'curl', '-f', 'http://localhost:3000/health']

interval: 30s

timeout: 10s

retries: 3

temporal:

image: temporalio/auto-setup:latest

environment:

- DB=postgresql

- DB_PORT=5432

- POSTGRES_USER=temporal

- POSTGRES_PWD=${TEMPORAL_DB_PASSWORD}

volumes:

- temporal-data:/var/lib/temporal

neo4j:

image: neo4j:5-community

environment:

NEO4J_AUTH: ${NEO4J_USER}/${NEO4J_PASSWORD}

volumes:

- neo4j-data:/data

qdrant:

image: qdrant/qdrant:latest

volumes:

- qdrant-data:/qdrant/storage

postgres:

image: postgres:16-alpine

environment:

POSTGRES_DB: ai_code_review

POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}

volumes:

- pg-data:/var/lib/postgresql/data

volumes:

temporal-data:

neo4j-data:

qdrant-data:

pg-data:

## 9.2. ENV валидация при старте

Критически важный момент: приложение не стартует, если обязательные ENV-переменные не заданы. Валидация через zod-схему выполняется единожды при запуске. Если переменная отсутствует или невалидна — процесс завершается с понятным сообщением об ошибке. Никаких fallback-значений для критичных конфигов: LLM_BASE_URL, LLM_API_KEY, GITLAB_TOKEN — если их нет, система не должна работать (fail-fast).

// src/config/env.ts

import { z } from 'zod';

const envSchema = z.object({

// LLM Gateway

LLM_BASE_URL: z.string().url(),

LLM_API_KEY: z.string().min(1),

// Model Tiers (алиасы, не хардкод)

LLM_CHEAP_MODEL: z.string().min(1),

LLM_BASE_MODEL: z.string().min(1),

LLM_FRONTIER_MODEL: z.string().min(1),

LLM_EMBEDDING_MODEL: z.string().min(1),

// Tier Limits

LLM_CHEAP_MAX_TOKENS: z.coerce.number().default(2048),

LLM_BASE_MAX_TOKENS: z.coerce.number().default(4096),

LLM_FRONTIER_MAX_TOKENS: z.coerce.number().default(8192),

LLM_EMBEDDING_DIM: z.coerce.number().default(1536),

// Pipeline Budget

PIPELINE_MAX_LLM_CALLS: z.coerce.number().default(25),

PIPELINE_MAX_COST_USD: z.coerce.number().default(0.50),

PIPELINE_COVE_ENABLED: z.coerce.boolean().default(true),

PIPELINE_COVE_MAX_FINDINGS: z.coerce.number().default(5),

// Infrastructure

QDRANT_URL: z.string().url(),

NEO4J_URL: z.string().min(1),

NEO4J_USER: z.string().min(1),

NEO4J_PASSWORD: z.string().min(1),

GITLAB_URL: z.string().url(),

GITLAB_TOKEN: z.string().min(1),

TEMPORAL_URL: z.string().min(1),

// MCP

MCP_PORT: z.coerce.number().default(3001),

MCP_TRANSPORT: z.enum(['stdio', 'sse']).default('stdio'),

});

export const env = envSchema.parse(process.env);

// Если парсинг падает — приложение не стартует. Это правильно.

# 10. Ключевые решения и компромиссы

## 10.1. Почему Temporal, а не чистый LangGraph

LangGraph отлично подходит для reasoning внутри одного шага, но не для оркестрации между шагами. Temporal даёт: persistence (workflow survives worker restart), replay (детерминистическое воспроизведение), signals (внешние события вроде human review), scheduling (cron для reindex), visibility (Web UI для мониторинга). LangGraph не даёт ни одного из этих механизмов из коробки. Комбинация Temporal + LangGraph = best of both worlds.

## 10.2. Почему Neo4j, а не PostgreSQL для graph

Dependency traversal — это графовый запрос. В PostgreSQL это рекурсивные CTE, которые работают медленно и сложно поддерживать. В Neo4j это один Cypher-запрос. Альтернатива — хранить graph в памяти (JSON), но это не масштабируется на репозитории с 10k+ файлов. Neo4j даёт: O(1) traversal, визуализацию (Browser UI), Cypher DSL для сложных запросов, ACID транзакции.

## 10.3. Почему tree-sitter, а не LSP

LSP (Language Server Protocol) даёт более точный анализ, но требует запущенного language server для каждого языка, сложнее в настройке и не работает offline. tree-sitter: работает offline, парсит любой файл за миллисекунды, поддерживает 40+ языков через WASM, не требует процесса-сервера. Для code review задачи достаточно AST + call graph — full type inference не нужен.

## 10.4. Честные ограничения

Система не будет идеально работать на: монорепозиториях с 100k+ файлов (tree-sitter медленный, Neo4j тяжёлый), проектах на экзотических языках без tree-sitter грамматики, MR с 5000+ строк диффа (контекст не влезет в context window). Для монорепозиториев нужен scoped indexing (только subtree). Для экзотических языков — fallback на regex-based extraction. Для огромных диффов — chunking с приоритизацией по risk score.